АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования – Инякинское  сельское поселение

Шиловского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2014 года № 51

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

В соответствии Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования – Инякинское сельское поселение администрация муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования – Инякинское сельское поселение администрация муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования –

Инякинское  сельское поселение

Шиловского муниципального района

Рязанской области                                                                          Г.В. Паткин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Инякинское сельское поселение

от  24.12.2014 г.   № 51

График разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схемы водоснабжения и водоотведения поселения | до 25 декабря 2014 г. |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения поселения, предусмотрев источник финансирования на данные работы | 3 дня с момента принятия решения |
| 3 | Определение рабочей группы, юридического лица, приступившего к разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения поселения | по согласованию |
| 4 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения поселения юридическим лицом | в течение 3 календарных дней с даты поступления |
| 5 | Предоставление разработчикам схемы водоснабжения и водоотведения по их запросам необходимой информации. | в течение 14 календарных дней с даты получения запроса |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | в течение 15 календарных дней с даты поступления |
| 7 | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы водоснабжения и водоотведения поселения | в течение 30 календарных дней |
| 8 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения поселения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений |
| 9 | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний |